# 专业技能实训课程项目小组进度计划<2023学期>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组号** | **学号** | **姓名** | **职务** | **具体工作** | **联系方式** |
| 5 | 9021230 | 孙彦林 | 组长 | 数据库设计、网络层链接、文档编写 | [Tel:18633835759 QQ:1310400098 Mail:213213459@seu.edu.cn](tel:18633835759QQ:1310400098Mail:213213459@seu.edu.cn) |
| 9021232 | 薛沛林 | 组员 | DAO类、网络层编写、测试 | [1522239670@qq.com](mailto:1522239670@qq.com) |
| 9021229 | 石倬凡 | 组员 | UI设计编写、测试 | [2053858365@qq.com](mailto:2053858365@qq.com) |
| 9021331 | 任乐然 | 组员 | UI设计编写、测试 | [3437657646@qq.com](mailto:3437657646@qq.com) |
| 9021334 | 徐家齐 | 组员 | 功能实现 | [1517798954@qq.com](mailto:1517798954@qq.com) |
| 9021234 | 余 畅 | 组员 | 功能实现 | [2822983966@qq.com](mailto:2822983966@qq.com) |
| 9021235 | 江紫弦 | 组员 | 功能实现 | [2486590441@qq.com](mailto:2486590441@qq.com) |

（按1/2周为单位，**要求在每周加入上机安排时间的任务计划**）

|  |  |
| --- | --- |
| 第一周 | （8月21日- 8月24日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 基础知识匮乏，成员不齐且时差原因交流困难。 |
| {计划} | 完成计划说明书初稿，确定工作量，学习数据库、UI等相关知识 |
| {建议} | 核对时间，确认在20:00左右约一小时可以稳定交流。 |
| 提交短学期课程项目小组进度计划报告[***下次课前一天***下午1：00前] （报告电子版自留底稿） | |
| 第一周 | （8月24日- 8月27日） |
| {进度} | 正常 |
| {状态} | 基础知识匮乏，成员不齐 |
| {计划} | 明确分工，车大组初步完成数据库构建，学会搭建基本UI，英国组学习Java以及网络层知识 |
| {建议} | 英国组和车大组组成两个分组进行工作，提高效率 |
| 第二周 | （8月28日- 8月31日） |
| {进度} | 滞后:DAO类构建未完成，后端需求复杂 |
| {状态} | GUI难看，后端需求复杂，DAO构建需要频繁交流 |
| {计划} | 完整实现一个功能的串联，数据库搭建完善，DAO类基本构建完毕。重新明确任务需求，提交第二版说明书。UI结构确定并学习美化操作。学习网络层 |
| {建议} | DAO按照后端需求逐步完成，GUI于最后重新构建 |
| 提交小组项目进度检查报告1[下次课前一天下午1：00前] | |
| 第二周 | （8月31日- 9月3日） |
| {进度} | 滞后：后端银行、医院未完成，未加入多线程 |
| {状态} | 前端界面代码和功能代码混杂，较难阅读 |
| {计划} | 完成大部分功能的功能逻辑，加入网络层与多线程，UI初步完成编写，学习界面美化插件。提交第三版说明书。 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第三周 | （9月4日- 9月7日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 基本完成程序编写，进入测试阶段。 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 提交小组项目进度检查报告2[下次课前一天下午1：00前] | |
| **现场检查各组具体完成的每周阶段目标** | |
| 第三周 | （9月7日- 9月10日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 进行程序功能的测试，修复bug |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 第四周 | （9月11日- 9月13日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 修复bug并听取其他小组的意见 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 周一参加各**班内组间**的项目**互评**：教师与各组组长 | |
| 各组提交[互评表](#_组间互评表（邮件发送至shen.list@seu.edu.cn）)[下次课前一天下午1：00前] | |
| 第四周 | （9月13日- 9月15日） |
| {进度} | 正常；超前；滞后(详细说明) |
| {状态} | 当前存在问题及困难： |
| {计划} | 文档填写以及答辩准备 |
| {建议} | 拟解决方法： |
| 周五参加项目[演示与答辩](#_演示答辩流程【每组不超过5分钟】)：每组时间不超过10分钟 | |